QUBELIA

Plan de SEO 90 dias

Estrategia de posicionamiento organico

para el mercado B2B en Espana

qubelia.es

Documento confidencial  |  Abril 2026

# 0. Vision general del plan

Este documento define la estrategia SEO completa para posicionar qubelia.es en el mercado espanol B2B. Cubre 90 dias de acciones concretas, dia a dia, agrupadas en 3 fases:

| Fase | Periodo | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Cimientos | Dias 1-30 | Indexacion, infraestructura tecnica y Google Business Profile |
| 2. Contenido | Dias 31-60 | Publicacion sistematica de contenido y link building inicial |
| 3. Autoridad | Dias 61-90 | Guest posting, backlinks de calidad y escalado de trafico |

Mercado objetivo: Empresas B2B en Espana (10-250 empleados) que necesitan software a medida, automatizacion o integraciones.

Keywords raiz: software a medida, desarrollo web empresas, automatizacion procesos B2B, CRM a medida, integracion ERP CRM, desarrollo software Sevilla.

Competencia directa: Consultoras locales de Sevilla, agencias de desarrollo nacionales, freelancers posicionados para keywords locales.

# 1. Mapa de keywords objetivo

Todas las acciones de contenido y optimizacion giran en torno a estas keywords. Estan clasificadas por intencion de busqueda y pagina objetivo.

## 1.1 Keywords transaccionales (alta intencion de compra)

| Keyword | Vol. est. | Dificultad | Pagina objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| software a medida para empresas | 720/mes | Media | /servicios/software-a-medida |
| desarrollo software a medida precio | 320/mes | Baja | /servicios/software-a-medida |
| empresa desarrollo web a medida | 480/mes | Media | /servicios/web-a-medida |
| automatizacion procesos empresariales | 590/mes | Alta | /servicios/automatizacion-integraciones |
| CRM a medida para pymes | 260/mes | Baja | /servicios/crm-intranet-a-medida |
| integracion ERP CRM | 390/mes | Media | /servicios/automatizacion-integraciones |
| presupuesto software a medida | 210/mes | Baja | /servicios/software-a-medida |
| consultoria software Sevilla | 170/mes | Baja | /area/sevilla |

## 1.2 Keywords informacionales (captacion de trafico)

| Keyword | Vol. est. | Contenido a crear |
| --- | --- | --- |
| software a medida vs SaaS | 880/mes | Post blog (ya existe) |
| cuanto cuesta un software a medida | 1.200/mes | Post blog nuevo + calculadora |
| como integrar ERP y CRM | 540/mes | Post blog (ya existe) |
| ventajas CRM a medida | 320/mes | Post blog nuevo |
| automatizar facturacion empresa | 410/mes | Post blog nuevo |
| como elegir empresa desarrollo software | 290/mes | Post blog nuevo |
| ROI automatizacion procesos | 260/mes | Post blog (ya existe) + calculadora |
| que es un ERP para pymes | 720/mes | Post blog nuevo |

## 1.3 Keywords locales

| Keyword | Vol. est. | Pagina objetivo |
| --- | --- | --- |
| desarrollo software Sevilla | 320/mes | /area/sevilla |
| empresa tecnologia Sevilla | 210/mes | /area/sevilla |
| consultoria digital Sevilla | 170/mes | /area/sevilla |
| diseno web profesional Sevilla | 260/mes | /area/sevilla |
| automatizacion empresas Sevilla | 90/mes | /area/sevilla |

# 2. FASE 1: Cimientos (Dias 1-30)

Objetivo: conseguir que Google indexe todas las paginas, establecer presencia local y preparar la infraestructura de contenido.

## Semana 1 (Dias 1-7): Indexacion y Search Console

### Dia 1 - Deploy y verificacion

- Hacer deploy de todos los cambios de codigo SEO implementados

- Verificar que https://qubelia.es/sitemap.xml devuelve todas las URLs

- Verificar que https://qubelia.es/robots.txt es correcto

- Comprobar que las 11 redirecciones 301 de blog funcionan

- Comprobar pagina 404 personalizada en una URL inexistente

### Dia 2 - Google Search Console

- Acceder a Google Search Console (search.google.com/search-console)

- Verificar propiedad del dominio qubelia.es (si no esta hecho)

- Ir a Sitemaps > Enviar: https://qubelia.es/sitemap.xml

- Ir a Inspeccion de URLs > Inspeccionar la URL de la homepage

- Solicitar indexacion de / (homepage)

- Solicitar indexacion de /servicios

- Solicitar indexacion de /servicios/software-a-medida

### Dia 3 - Indexacion masiva (parte 1)

- Solicitar indexacion de /servicios/web-a-medida

- Solicitar indexacion de /servicios/automatizacion-integraciones

- Solicitar indexacion de /servicios/crm-intranet-a-medida

- Solicitar indexacion de /blog

- Solicitar indexacion de /labs

- Solicitar indexacion de /casos

Nota: Google limita las solicitudes de indexacion a unas 10-12 por dia. Distribuir en varios dias.

### Dia 4 - Indexacion masiva (parte 2)

- Solicitar indexacion de cada post del blog (6 posts)

- Solicitar indexacion de /labs/analisis-gratis

- Solicitar indexacion de /labs/roi-automatizacion

- Solicitar indexacion de /labs/calculadora-coste-software

- Solicitar indexacion de /herramientas/calculadora-irpf

- Solicitar indexacion de /area/sevilla

### Dia 5 - Indexacion paginas legales + validacion

- Solicitar indexacion de /legal/aviso-legal, /legal/privacidad, /legal/cookies

- Verificar en Search Console > Cobertura que no hay errores nuevos

- Comprobar con site:qubelia.es en Google cuantas paginas aparecen

- Instalar extension Chrome: SEO META in 1 CLICK para validar metadata

- Validar JSON-LD de homepage en: validator.schema.org

### Dia 6 - Google Business Profile

- Ir a business.google.com y crear perfil (o reclamar si ya existe)

- Nombre: Qubelia

- Categoria principal: Empresa de desarrollo de software

- Categorias secundarias: Consultoria informatica, Desarrollo web

- Direccion: Calle Torrelodones 84B, 41016 Sevilla, Espana

- Telefono: el mismo que en la web

- Web: https://qubelia.es

- Horario: Lunes a Viernes 9:00-18:00

### Dia 7 - Google Business Profile (completar)

- Escribir descripcion del negocio (750 chars max) incluyendo keywords principales

- Subir minimo 5 fotos (logo, oficina, equipo, pantallazos de proyectos)

- Crear primer Google Post con link al blog

- Verificar la direccion (Google enviara postal o verificacion por telefono)

## Semana 2 (Dias 8-14): Directorios y primeras resenas

### Dia 8 - Registro en Clutch

- Ir a clutch.co y crear perfil de empresa

- Completar: servicios, tecnologias, tamano equipo, rango de precios

- Subir los 3 case studies (Cafe Alameda, AndalBike, Clinisalud 24)

- Enlazar a qubelia.es en todos los campos

### Dia 9 - Registro en GoodFirms y DesignRush

- Crear perfil en goodfirms.co con portfolio completo

- Crear perfil en designrush.com

- En ambos: listar los 4 servicios, subir casos, enlazar a qubelia.es

### Dia 10 - Directorios espanoles (parte 1)

- Registrar en Paginas Amarillas (paginasamarillas.es)

- Registrar en QDQ (qdq.com)

- Registrar en Cylex (cylex.es)

- CRITICO: Usar exactamente el mismo NAP en todos (Name, Address, Phone)

### Dia 11 - Directorios espanoles (parte 2)

- Registrar en Europages (europages.es)

- Registrar en Kompass (es.kompass.com)

- Registrar en Infobel (infobel.com/es)

- Verificar NAP consistency en los 6 directorios

### Dia 12 - Solicitar resenas a clientes

- Enviar email a Cafe Alameda pidiendo resena en Google Business

- Enviar email a AndalBike pidiendo resena en Google Business

- Enviar email a Clinisalud 24 pidiendo resena en Google Business

- Incluir link directo a la ficha de Google (facilitar el proceso)

- Pedir tambien resena en Clutch a al menos 1 cliente

### Dia 13 - Directorios B2B internacionales

- Crear perfil en Sortlist (sortlist.com)

- Crear perfil en TopDevelopers (topdevelopers.co)

- Crear perfil en UpCity (upcity.com)

### Dia 14 - Revision y LinkedIn

- Revisar que todos los directorios estan activos y aprobados

- Optimizar pagina de LinkedIn de Qubelia: descripcion con keywords

- Publicar primer post en LinkedIn con link al blog

- Comprobar en Search Console si hay paginas nuevas indexadas

## Semana 3 (Dias 15-21): Contenido y optimizacion on-page

### Dia 15 - Keyword research profundo

- Usar Ubersuggest (free) para validar volumenes de busqueda

- Buscar en Google cada keyword principal y analizar los 10 primeros resultados

- Identificar gaps: que preguntas hacen los usuarios que nadie responde bien

- Documentar 10 ideas de posts nuevos con keyword objetivo de cada uno

### Dia 16-17 - Escribir post: Cuanto cuesta un software a medida en 2026

- Keyword objetivo: cuanto cuesta un software a medida (1.200 busquedas/mes)

- Extension: minimo 2.000 palabras

- Estructura: H1 con keyword, 4-6 H2, tabla de precios, FAQs (5 minimo)

- Incluir link interno a /servicios/software-a-medida

- Incluir link interno a /labs/calculadora-coste-software

- Incluir CTA final hacia /#contacto

- Anadir FAQ schema (JSON-LD) en el post

### Dia 18 - Publicar post y distribuir

- Publicar el post en qubelia.es/blog/cuanto-cuesta-software-medida-2026

- Solicitar indexacion en Search Console

- Compartir en LinkedIn con resumen ejecutivo (3-5 parrafos nativos + link)

- Compartir en Twitter/X con hilo de 3-5 tweets

- Publicar Google Post en Google Business con link al articulo

### Dia 19-20 - Escribir post: Ventajas de un CRM a medida vs Salesforce/HubSpot

- Keyword objetivo: ventajas CRM a medida (320 busquedas/mes)

- Extension: minimo 1.800 palabras

- Incluir comparativa en tabla: CRM a medida vs SaaS

- Links internos a /servicios/crm-intranet-a-medida y /blog (posts relacionados)

- FAQs especificas (4 minimo)

### Dia 21 - Publicar y optimizar pagina /area/sevilla

- Publicar post de CRM y distribuir en redes

- Revisar y mejorar contenido de /area/sevilla con keywords locales

- Anadir testimonios de clientes sevillanos en la pagina

- Anadir schema LocalBusiness a /area/sevilla

## Semana 4 (Dias 22-30): Link building desde clientes y primeros resultados

### Dia 22 - Solicitar backlinks a clientes

- Email a Cafe Alameda: pedir link en su web (desarrollado por / partners)

- Email a AndalBike: pedir mencion en seccion partners o tecnologia

- Email a Clinisalud 24: pedir link en creditos o seccion tecnologia

Template: Estamos actualizando nuestro portfolio. Ya teneis un caso publicado en qubelia.es/casos. Seria genial un link desde vuestra web.

### Dia 23 - Asociaciones empresariales

- Contactar Camara de Comercio de Sevilla para registro como empresa asociada

- Contactar ETICOM (Asociacion de Empresas TIC de Andalucia)

- Investigar eventos tech en Sevilla para los proximos 2 meses

### Dia 24-25 - Escribir post: Que es un ERP para pymes

- Keyword: que es un ERP para pymes (720 busquedas/mes)

- Enfoque divulgativo, 2.000+ palabras

- Links internos a /servicios/automatizacion-integraciones

- Publicar y distribuir en redes

### Dia 26 - Registrarse en plataformas de fuentes periodisticas

- Crear perfil en Connectively (connectively.us) - antes HARO

- Crear perfil en Qwoted (qwoted.com)

- Configurar alertas para: software, automatizacion, IA, pymes, transformacion digital

- Responder al menos 2 consultas esta semana

### Dia 27-28 - Auditar competencia

- Buscar software a medida espana en Google y analizar los 10 primeros

- Para cada competidor: anotar DA (Ahrefs), numero de backlinks, contenido blog

- Identificar 3 oportunidades donde su contenido es debil y el tuyo puede ser mejor

- Identificar directorios donde estan ellos y tu no

### Dia 29-30 - Revision de Fase 1

- Comprobar en Search Console: cuantas paginas indexadas (objetivo: 15+)

- Revisar impresiones y clics organicos del mes

- Verificar que Google Business esta verificado y activo

- Contar backlinks nuevos (objetivo: 10+ dominios referentes)

- Documentar que funciono y que no para ajustar Fase 2

| KPI Fase 1 | Objetivo | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Paginas indexadas | 15-20 | Search Console > Cobertura |
| Impresiones organicas | 500-1.500/mes | Search Console > Rendimiento |
| Resenas en Google | 3-5 | Google Business Profile |
| Dominios referentes | 10+ | Ahrefs Webmaster Tools (gratis) |
| Posts publicados | 3 nuevos | Blog de qubelia.es |

# 3. FASE 2: Contenido y autoridad (Dias 31-60)

Objetivo: publicar contenido de forma sistematica (2 posts/semana), conseguir primeros guest posts y escalar trafico organico.

## Semana 5 (Dias 31-37): Ritmo de publicacion

### Dia 31-32 - Post: Como elegir empresa de desarrollo de software

- Keyword: como elegir empresa desarrollo software (290/mes)

- Enfoque: guia practica con checklist descargable

- 2.000+ palabras, FAQs, links internos a /servicios y /casos

- Publicar, indexar, distribuir en LinkedIn

### Dia 33-34 - Post: Automatizar facturacion: guia para empresas

- Keyword: automatizar facturacion empresa (410/mes)

- Caso practico con numeros reales

- Link a /servicios/automatizacion-integraciones y /labs/roi-automatizacion

- Publicar y distribuir

### Dia 35 - Preparar propuestas de guest post

- Redactar 3 pitches personalizados para medios tech espanoles

- Medio 1: MuyPymes - tema: ROI de automatizacion con datos reales

- Medio 2: El Referente - tema: IA y agentes autonomos para pymes

- Medio 3: Silicon.es - tema: Zero Trust en software a medida

- Cada pitch: 3-4 parrafos, propuesta de titulo, por que es relevante para sus lectores

### Dia 36 - Enviar pitches

- Encontrar email del editor de cada medio (LinkedIn, web, Twitter)

- Enviar los 3 pitches de guest post

- Hacer follow-up en LinkedIn al editor (sin ser spam)

### Dia 37 - LinkedIn semanal + Google Post

- Publicar articulo nativo en LinkedIn (no solo link, sino contenido)

- Crear Google Post semanal con link al ultimo articulo

- Responder consultas en Connectively/Qwoted si hay nuevas

## Semana 6 (Dias 38-44): Contenido pilar

### Dia 38-40 - Post PILAR: Guia completa de software a medida en Espana 2026

- Este es el contenido estrella: 3.000-4.000 palabras

- Keywords: software a medida, software a medida para empresas, software a medida precio

- Secciones: que es, cuando lo necesitas, proceso, precios, como elegir proveedor, errores comunes

- Tabla comparativa detallada: a medida vs SaaS vs low-code

- 10+ FAQs con schema

- Links internos a TODOS los servicios, calculadoras y casos

- Infografia resumen (canva.com o similar)

### Dia 41 - Publicar post pilar

- Publicar el post pilar en el blog

- Solicitar indexacion inmediata en Search Console

- Crear hilo de 8-10 tweets en Twitter/X

- Publicar articulo largo nativo en LinkedIn

- Enviar a newsletter (si existe lista de contactos)

- Compartir la infografia en Pinterest (si tiene sentido)

### Dia 42-43 - Post: Integracion ERP y CRM: errores que las pymes cometen

- Keyword: integracion ERP CRM pymes

- Enfoque practico con errores reales y como evitarlos

- 1.800+ palabras, links internos

### Dia 44 - Distribucion semanal

- LinkedIn post + Google Post + responder HARO/Connectively

- Revisar metricas en Search Console: nuevas impresiones y posiciones

## Semana 7-8 (Dias 45-60): Guest posting y escalado

### Dias 45-48 - Escribir guest post (si fue aceptado)

- Escribir articulo de 1.500-2.000 palabras para el medio que acepto

- Incluir bio del autor con link a qubelia.es

- Incluir 1-2 links contextuales a paginas de servicio

- Mencionar herramienta gratuita de /labs como recurso

### Dias 49-50 - 2 posts mas de blog

- Post 7: Como medir el ROI de un proyecto de software (keyword: ROI software a medida)

- Post 8: CRM open source vs CRM a medida: comparativa real

- Publicar ambos y distribuir

### Dias 51-53 - Link building activo

- Buscar 10 blogs de tecnologia/emprendimiento espanoles con DA 20+

- Dejar comentarios de valor en 5 articulos relevantes (NO spam)

- Compartir recursos de /labs en foros relevantes (Reddit, Forocoches tech, etc.)

- Responder preguntas en Quora espanol sobre software a medida

### Dias 54-56 - Preparar segundo lote de guest posts

- Nuevos 3 pitches a medios diferentes

- Medio 4: ComputerHoy - tema: herramientas gratuitas para pymes

- Medio 5: Emprendedores.es - tema: cuanto cuesta digitalizar una pyme

- Medio 6: Autonomos y Emprendedor - tema: calculadora IRPF y herramientas

### Dias 57-60 - Revision Fase 2

- Search Console: paginas indexadas (objetivo: 25+)

- Impresiones organicas (objetivo: 3.000-5.000/mes)

- Clics organicos (objetivo: 100-200/mes)

- Backlinks/dominios referentes (objetivo: 20+)

- Posts publicados total: 8-10

- Guest posts publicados: 1-2

| KPI Fase 2 | Objetivo | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Paginas indexadas | 25+ | Search Console |
| Impresiones/mes | 3.000-5.000 | Search Console > Rendimiento |
| Clics organicos/mes | 100-200 | Search Console > Rendimiento |
| Posicion media | < 30 | Search Console |
| Posts publicados | 8-10 total | Blog |
| Guest posts | 1-2 | Medios externos |
| Dominios referentes | 20+ | Ahrefs |

# 4. FASE 3: Escalado (Dias 61-90)

Objetivo: consolidar posiciones, escalar guest posting, conseguir backlinks de alta autoridad y preparar la operativa de SEO continuo.

## Semana 9-10 (Dias 61-74): Autoridad de dominio

### Dias 61-63 - Post pilar 2: Automatizacion de procesos B2B: Guia definitiva

- 3.000+ palabras, enfoque estrategico

- Keywords: automatizacion procesos B2B, automatizacion empresarial

- Casos reales con cifras, infografia, FAQs

- Publicar y distribuir masivamente

### Dias 64-65 - Estudio propio: Estado de la digitalizacion en pymes espanolas

- Crear mini-estudio con datos de tus clientes y fuentes publicas (INE, Eurostat)

- Formato: post largo + PDF descargable

- Esto es un link magnet: los medios citan estudios con datos originales

- Publicar y enviar nota de prensa a 10 medios tech

### Dias 66-68 - Guest posts lote 2

- Escribir y enviar el guest post para el segundo medio que acepte

- Seguimiento de pitches pendientes

- Si ningun medio acepto: publicar en Medium en espanol y Dev.to con canonical a tu blog

### Dias 69-70 - Eventos y networking

- Asistir a 1 evento tech en Sevilla (meetup, charla, networking)

- Ofrecer ponencia de 15 min en algun meetup local

- Recoger tarjetas y hacer follow-up por LinkedIn

### Dias 71-74 - Posts semanales + distribucion

- Post 11: Migracion de WordPress a Next.js: cuando y como

- Post 12: KPIs que toda empresa B2B debe medir en su software

- Publicar, indexar, distribuir en redes

- LinkedIn: 3 publicaciones esta semana (contenido nativo)

## Semana 11-12 (Dias 75-90): Consolidacion y sistema

### Dias 75-77 - Optimizacion de lo existente

- Search Console > Rendimiento: ver keywords con impresiones pero pocos clics

- Mejorar titles y descriptions de esas paginas para subir CTR

- Actualizar posts antiguos con datos nuevos y links a contenido reciente

- Anadir internal links entre posts nuevos y existentes

### Dias 78-80 - Tercer lote de guest posts

- Enviar 3 pitches nuevos a medios de segundo nivel

- Considerar podcasts de tecnologia/emprendimiento (formato entrevista)

- Buscar colaboraciones con otros profesionales tech en LinkedIn

### Dias 81-83 - Posts finales del trimestre

- Post 13: Seguridad en software a medida: checklist para empresas

- Post 14: Ecosistema digital para pymes: de Excel al ERP conectado

- Ambos con FAQs, links internos, distribucion completa

### Dias 84-86 - Linkbuilding avanzado

- Crear pagina de recursos/tools en el blog enlazando herramientas de otros

- Notificar a los creadores de esas herramientas (suelen devolver el link)

- Buscar menciones sin link de Qubelia en Google y pedir que anadir el enlace

- Revisar backlinks de competidores en Ahrefs y replicar los mejores

### Dias 87-88 - Crear sistema de contenido mensual

- Documentar el proceso de creacion de posts (plantilla, checklist, distribucion)

- Crear calendario editorial para los proximos 3 meses

- Definir responsable de cada tarea (contenido, redes, link building)

- Objetivo post-90 dias: 2 posts/semana + 1 guest post/mes

### Dias 89-90 - Revision final Fase 3 y planificacion Q2

- Informe completo de Search Console: paginas indexadas, impresiones, clics, posicion media

- Informe de Google Analytics: trafico organico, paginas mas visitadas, conversiones

- Informe de backlinks: dominios referentes, mejores links, DR actual

- Comparar con KPIs objetivo (ver tabla abajo)

- Planificar proximos 90 dias basandose en los datos reales

| KPI Final (Dia 90) | Objetivo | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Paginas indexadas | 30+ (todas) | Search Console |
| Impresiones/mes | 8.000-15.000 | Search Console |
| Clics organicos/mes | 300-600 | Search Console |
| Posicion media keywords core | 10-25 | Search Console |
| Posts en blog | 14+ | qubelia.es/blog |
| Guest posts | 2-4 | Medios externos |
| Dominios referentes | 30+ | Ahrefs |
| Resenas Google | 8-10 | Google Business |
| Domain Rating | 10-15 | Ahrefs |

# 5. Calendario semanal tipo (post-90 dias)

Una vez completados los 90 dias, esta es la rutina semanal para mantener y escalar el posicionamiento:

| Dia | Tarea | Tiempo est. |
| --- | --- | --- |
| Lunes | Revisar Search Console: errores, impresiones, nuevas keywords | 30 min |
| Lunes | Planificar contenido de la semana | 30 min |
| Martes | Escribir post de blog (borrador) | 2-3 h |
| Miercoles | Editar, optimizar SEO y publicar post | 1-2 h |
| Miercoles | Distribuir en LinkedIn y redes | 30 min |
| Jueves | Link building: comentarios, foros, outreach | 1 h |
| Jueves | Responder HARO/Connectively si hay consultas | 30 min |
| Viernes | Escribir segundo post de la semana | 2-3 h |
| Sabado | Publicar, indexar y distribuir segundo post | 1 h |
| Sabado | Google Post semanal + revision de resenas | 30 min |

Tiempo total semanal estimado: 10-14 horas

# 6. Herramientas recomendadas

## 6.1 Gratuitas (imprescindibles)

| Herramienta | Para que | URL |
| --- | --- | --- |
| Google Search Console | Indexacion, rendimiento, errores SEO | search.google.com/search-console |
| Google Analytics 4 | Trafico, comportamiento, conversiones | analytics.google.com |
| Google Business Profile | SEO local, resenas, visibilidad Maps | business.google.com |
| PageSpeed Insights | Core Web Vitals, velocidad de carga | pagespeed.web.dev |
| Schema Validator | Validar JSON-LD / datos estructurados | validator.schema.org |
| Ahrefs Webmaster Tools | Backlinks, keywords, salud del sitio | ahrefs.com/webmaster-tools |
| Ubersuggest (free tier) | Keyword research basico | neilpatel.com/ubersuggest |
| Canva | Infografias para posts y redes | canva.com |

## 6.2 De pago (opcionales, recomendadas a partir del mes 3)

| Herramienta | Precio aprox. | Para que |
| --- | --- | --- |
| Ahrefs Lite | 99 EUR/mes | Keyword research avanzado, analisis competencia, backlinks |
| Semrush Pro | 120 EUR/mes | Alternativa a Ahrefs, tracking de posiciones |
| Screaming Frog (pro) | 149 GBP/ano | Crawl tecnico completo del sitio |
| Surfer SEO | 69 EUR/mes | Optimizacion de contenido con NLP |

# 7. Errores criticos a evitar

| Error | Por que es peligroso | Que hacer en su lugar |
| --- | --- | --- |
| Comprar backlinks | Google penaliza con caida de posiciones o desindexacion | Ganar links con contenido de calidad y outreach honesto |
| Usar PBNs (Private Blog Networks) | Penalizacion manual casi segura | Guest posting en medios reales |
| Keyword stuffing | Google detecta sobreoptimizacion y baja posiciones | Escribir de forma natural, usar sinonimos y variaciones |
| Contenido duplicado | Google elige una version y ignora las demas | Contenido original siempre, canonical si publicas en Medium |
| Ignorar mobile | 60%+ del trafico es movil, Google indexa mobile-first | Qubelia ya es responsive - mantenerlo asi |
| No medir resultados | Sin datos no sabes que funciona | Revisar Search Console semanalmente |
| NAP inconsistente | Destruye SEO local: Google no sabe cual es correcto | Mismo nombre, direccion y telefono en TODOS los sitios |
| Publicar y olvidar | Un post sin distribucion no genera trafico ni links | Cada post: indexar + LinkedIn + redes + Google Post |
| Demasiados links nofollow | No pasan autoridad, invierten tiempo sin retorno | Priorizar links dofollow de directorios y guest posts |
| Impaciencia | SEO tarda 3-6 meses en mostrar resultados reales | Mantener el ritmo; los resultados son exponenciales |

# 8. Checklist resumen ejecutivo

Usa esta lista como referencia rapida para verificar que no se te escapa nada:

## Infraestructura tecnica

- Deploy de optimizaciones SEO de codigo

- Sitemap.xml enviado a Search Console

- Robots.txt verificado

- Todas las paginas solicitadas para indexacion

- Core Web Vitals en verde (PageSpeed Insights)

- Schema JSON-LD validado en todas las paginas clave

- Pagina 404 personalizada funcionando

- Redirects 301 para URLs antiguas

## Google Business Profile

- Perfil creado y verificado

- Nombre, direccion, telefono correctos

- Categorias configuradas

- Descripcion con keywords

- 10+ fotos subidas

- Google Posts semanales

- 8-10 resenas (4.8+ estrellas)

## Contenido

- 14+ posts de blog publicados

- 2 posts pilar (3.000+ palabras)

- Cada post con FAQs, links internos, schema

- Calendario editorial para los proximos 3 meses

- Pagina /casos con case studies dedicados

## Link building

- Perfil en Clutch, GoodFirms, DesignRush

- Perfil en 6+ directorios espanoles

- NAP consistente en todos los directorios

- 2-4 guest posts publicados

- Backlinks desde clientes

- Registro en Connectively/Qwoted

- 30+ dominios referentes

## Redes y distribucion

- LinkedIn empresa optimizado

- 3 publicaciones/semana en LinkedIn

- Cada post distribuido en redes el dia de publicacion

- Google Posts semanales

QUBELIA

Plan SEO 90 dias para el mercado espanol B2B

qubelia.es  |  help@qubelia.es

Documento generado en abril de 2026. Actualizar trimestralmente.